附件

2024年第二批公路水运监理企业“双随机一公开”

抽查情况通报

| ## 序号 | ## 抽查企业 | ## 抽查事项 | ## 抽查日期 | ## 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 中联路海集团有限公司（公路工程甲级、水运工程甲级、水运机电专项） | 监理企业是否满足资质等级要求；监理项目是否进行业绩登记；监理企业和监理人员是否存在不良信用行为；监理企业的管理行为等。 | ## 2024-10-10 | （一）人员 1.杨**、冯**已不担任公司技术负责人，未及时在全国公路建设市场监督管理系统中办理职务变更。 2.监理工程师陈**社保缴交在子公司。 （二）公司对项目的监管 1.公司与员工签订的质量、安全、廉政责任状未区分公司部门、总监、专监、监理员等岗位。企业对项目总监及各部门负责人的安全教育培训资料缺失。2015年至今相关技术规范与评定标准等均已更新，公司2015年编制的公路工程技术管理办法使用至今，仍未修编完成。 2.2024年7月4日企业对第九师白杨-乌拉斯台公路项目总监理工程师办公室进行检查并下发的检查记录（K0CN-J/JY-18-1）简单，未落实监理管控的“三控三管一协调”要求。 3.G358线晋江市内坑镇霞美至磁灶新垵段水泥砼路面白改黑工程10月份监理日志不完善，只记录旁站工作，未记录审批、验收、指令、会议等监理工作。 |
| ## 2 | ## 驿涛工程集团有限公司（公路工程乙级） | 监理企业是否满足资质等级要求；监理项目是否进行业绩登记；监理企业和监理人员是否存在不良信用行为；监理企业的管理行为等。 | ## 2024-10-10 | （一）人员 监理工程师杨**等4人已离职，未及时在全国公路建设市场监督管理系统办理注销或删除手续。 （二）公司对项目的监管 1.公司对技术负责人、部门负责人、总监等质量安全责任状缺失。 2.公司质量、安全培训资料缺失。 |
| ## 3 | 厦门高诚信工程技术有限公司（公路工程甲级） | 监理企业是否满足资质等级要求；监理项目是否进行业绩登记；监理企业和监理人员是否存在不良信用行为；监理企业的管理行为等。 | ## 2024-10-11 | （一）仪器设备 部分仪器设备校准证书已过期。 （二）公司对项目的监管 1.公司跟技术负责人和项目管理部门未签订质量、安全、廉政责任状。 2.国道G324蓬浦关过镜段公路工程:未及时督促施工单位对已到期特种人员证书的更新。监理计划部分监理岗位职责缺失，如试验室主任、试验员、安全员等。监理旁站计划无针对性，如项目有预制片却无要求旁站内容，无悬浇桥却有旁站内容。 |
| ## 4 | ## 厦门合诚水运工程咨询有限公司（公路工程甲级、水运工程甲级） | 监理企业是否满足资质等级要求；监理项目是否进行业绩登记；监理企业和监理人员是否存在不良信用行为；监理企业的管理行为等。 | ## 2024-10-11 | （一）人员 1.公路工程监理甲级资质：5人社保缴交在总公司，23人离职未在全国公路建设市场监督管理系统中办理注销或删除。根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》要求，中级及以上职称人员缺4人，监理工程师人员缺5人。 2.水运工程监理甲级资质：5人社保缴交在总公司，2人离职未在全国水运建设市场信用信息管理系统中办理注销或删除。根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》要求，中级及以上职称人员缺5人，监理工程师人员缺7人。 （二）公司对项目的监管 公司对沈高公路厦门段马銮湾片区出入口及连接线通道工程半年度检查资料缺失；档案管理不规范，对隐患整改通知单未独立归档。 |