附件3

公路工程施工劳务合作合同范本

承包人或分包人：                             （以下简称甲方）

劳务合作人：                                 （以下简称乙方）

为了确保          项目               工程在合同规定的期限内安全、合格地完成，乙方在考察施工现场并了解工程的情况后，经双方协商，同意合作，甲方将              工程的劳务委托给乙方承担，由甲方提供技术指导和咨询服务,并派出有关人员进行质量、安全监督，乙方应按照甲方的要求依据本合同保质保量按期完成施工任务。现依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，本着自愿、公平、公正、互惠互利的原则，经双方共同协商，达成如下条款，甲、乙双方遵照执行。

### 一、乙方资质情况

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

### 二、乙方工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

工作范围：

提供劳务内容：																													   。

### 三、工作期限

1、本工程要求于   年     月    日开工，于    年   月    日交工，总工期       月。

2、停工

为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约。

3、工期的延长

由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日三日内报经甲方并同意后，可延长合同工期：

（1）有额外或附加的工作量；

（2）异常恶劣的气候条件；

（3）人力不可抗拒的重大自然灾害。

4、暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。因甲方原因造成停工的，由甲方承担乙方每天   元的停工损失，并相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

### 四、工程质量要求：

1、分包的工程必须符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2012)》等有关技术规范和施工图纸及说明的要求，并且施工质量目标上必须与甲方总体目标一致，即合格率  %，并达到业主要求的合格工程。

2、违约责任：若分包的工程没有评上业主要求的合格工程，甲方将等额扣除乙方的质量保证金（即与业主扣除甲方的质量保证金相等）以及在业主处的优良工程保证金；乙方所施工的工程若发生内在质量、外观质量、过程质量不符合相关技术规范和施工图纸及说明要求，乙方应按照业主、监理工程师和甲方的要求无条件全部拆除返工或整改，由此所造成的一切损失均由乙方承担；如果乙方拒绝或不按期进行返工或整改，甲方有权对乙方进行  返工、整改，所发生的一切费用  的罚款（在结算中直接扣除）或书面通知终止合同，由此所造成的一切损失均由乙方承担。

### 五、合同文件及解释顺序：

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同；

2、本合同附件（《分包工程工程量清单》等）；

3、本工程施工总承包合同；

4、施工图纸。

### 六、甲方责任和义务：

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责；

2、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1）向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料及施工图纸。

（2）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。

（3）向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

（4）向乙方提供下列生产、生活临时设施：          。

3、负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资设备需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量支付、试验检测的控制、监督、检查和验收；

4、负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审、统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

6、及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

7、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

8、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场关系。

### 七、乙方责任和义务：

1、对本分包工程范围内的工程质量向甲方负责。严格按照设计图纸、施工技术规范、有关技术要求及施工组织设计，精心施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

2、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

3、乙方须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令；

4、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行主合同约定的、与作业有关的所有义务及工作程序。

5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

### 八、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

### 九、安全防护

1、乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时，乙方应提前制定安全防护措施，并在施工开始前落实，防护措施费用由乙方承担；

2、乙方应提前制定安全防护用品（如安全帽、安全带、安全绳以及其他防护用品）的使用计划，并在施工开始前分发到每个施工人员，费用由乙方承担。

### 十、事故处理：

1.发生生产安全事故，乙方应按规定上报当地政府安监部门和甲方，并立即启动应急救援预案组织施救，同时按国家有关法律、法规对事故进行处理；

2、甲、乙双方对事故有争议时，应按相关规定处理。

### 十一、保险：

1、乙方施工前，甲方应负责办理好由业主支付费用的保险项目，且不需要乙方支付保险费用；

2、乙方必须为每个作业人员办理意外伤害保险，并按国家有关规定办理社会保险；

3、保险事故发生时，甲、乙双方均有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

### 十二、文明施工与环境保护

乙方应当履行总承包合同中关于文明施工、环境保护的有关规定。

1、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；

2、按甲方统一规划堆放材料、设备，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

3、采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的破坏和污染；

4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作；

由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及法律责任，由乙方承担。

### 十三、材料、设备供应

1、乙方应在接到图纸后    天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

3、甲方委托乙方采购低值易耗性材料的费用由乙方凭采购凭证，另加  %的管理费向甲方报销（列明名称、规格、数量、单价、合价、质量或其他要求）。

### 十四、劳务报酬

1、本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬（含管理费），劳务报酬共计     元。

2、在下列情况下，固定劳务报酬可以调整：

（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过   ％，按变化前后价格的差额予以调整；

（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；

双方约定的其他情形：

### 十五、劳务报酬的中间支付

1、合同生效即支付预付款            元；

2、中间支付：

第一次支付时间为    年    月    日，支付           元；

第二次支付时间为    年    月    日，支付           元；

……

3、本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

### 十六、劳务报酬最终支付

甲方收到乙方递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后14天内向乙方支付劳务报酬尾款。

甲方、乙方双方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

### 十七、施工机具、周转材料供应

1、甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料（由甲方依据本合同委托乙方采购的除外）应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。如需要乙方运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

2、工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附表2。

3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附表3。

### 十八、工程变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方负责人应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

4、因劳务合作人自身原因导致的工程变更，劳务合作人无权要求追加劳务报酬。

### 十九、施工验收

1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但当甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

2、全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经发包人验收合格，乙方对其劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。

### 二十、施工配合

1、 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由甲方承担。

2 、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。

### 二十一、违约责任

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方违反本合同的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；

- 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

2、 甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向乙方支付每日    ‰的违约金。

3、甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金         元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

4、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付		元的违约金。

（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付         的违约金；

（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金       元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

### 二十二、索赔

1、甲方根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总（分）包合同。

2、在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。

3、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

4、甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

（1）索赔事件发生后21天内，向甲方项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后21天内，向甲方项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

（4）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

5、 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

### 二十三、争议

1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方达成仲裁协议，向        仲裁委员会申请仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

### 二十四、不可抗力

1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；

（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

（5）停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（6）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

（7）延误的工作时间相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 二十五、文物和地下障碍物

1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

### 二十六、合同解除

1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。

2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

### 二十七、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

### 二十八、合同份数

本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本      份，甲方执      份，乙方执      份。

### 二十九、补充条款

### 三十、合同生效

合同订立时间：        年        月      日

合同订立地点：

本合同双方约定                                   后生效。

附件：1.甲方供应材料、设备、构配件计划

2.甲方提供施工机具、设备一览表

3.甲方提供周转、低值易耗材料一览表

甲方：（公章）                      乙方：（公章）

住      所：                       住      所：

法定代表人：                			法定代表人：

委托代理人：                 		委托代理人：

开 户 银 行：                  		开 户 银 行：

帐      号：                      	帐       号：

邮 政 编 码：                      邮 政 编 码：

附件1

甲方供应材料、设备、构配件计划

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

甲方提供施工机具、设备一览表

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

甲方提供周转、低值易耗材料一览表

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |