附件：

104国道罗源五里至白塔段公路工程

交工验收前质量核验意见

一、工程概况

104国道罗源五里至白塔段公路工程，起于罗源县渡头村江滨北路与国道104线相交的三叉口，沿现有国道104线下穿温福铁路，上跨起步溪及江滨南路，经松山镇政府、海滨法庭、吕洞村、前房村以北至安井头垭口，出垭口后跨越管柄村南的沟谷，设隧道穿越观音岩，终点在白塔派出所附近，与国道104、县道143线交叉口相接，路线全长约7.521公里，项目按二级公路双向四车道标准建设，采用设计速度60公里/小时，整体式路基宽度17米，分离式路基单幅宽9米。项目概算总投资5.36亿元。

项目于2014年6月正式开工，2019年1月基本完工。

二、核验依据

（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；

（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；

（四）福建省交通运输厅《关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）；

（五）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）；

（六）福建省交通运输厅《关于印发福建省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（闽交建〔2018〕105号）；

（七）《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于上报104国道罗源五里至白塔段公路工程交工验收前质量检测结果的报告》（罗交国投〔2019〕2号）；

（八）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；

（九）施工单位对工程质量自检评定资料，监理工程师对工程质量评定资料，设计单位对工程设计符合性评价意见；

（十）参建单位的有关资料。

三、质量评定

按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法》等相关要求，施工单位对分项、分部、单位及合同段工程自检评定并形成质量自检评定报告，质量评定结果为合格，并向监理单位提出“交工验收申请报告”。监理单位对施工单位自检评定报告进行审查并签认，同时对各施工合同段分部、单位和合同段工程开展独立抽检评定，形成质量抽检评定报告，质量评定结果为合格。

设计单位按照《公路水运工程质量监督管理规定》等有关要求，对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，认为总体建设内容和使用功能符合设计要求。

四、交工验收前检测组织

建设单位根据《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等有关规定，委托河南省交院工程检测科技有限公司及山东省公路桥梁检测中心开展项目交工验收前质量检测相关工作。

检测单位对该项目路基、桥梁、隧道、路面及交安设施工程开展交工验收前工程外观检查、实体检测，并出具了相关检测报告。建设单位以《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于上报104国道罗源五里至白塔段公路工程交工验收前质量检测结果的报告》（罗交国投〔2019〕2号）将结果报送我局。

五、交工验收质量检测及问题整改

本项目共1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》、福建省交通运输厅《关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》及《福建省公路水运工程质量监督管理实施细则》等有关规定，建设单位组织开展了交工验收前工程质量检测，共抽检了2617点（组），合格2440点（组），合格率为93.2%。

建设单位针对交工验收前检测、检查发现的工程质量问题，组织制定了方案进行整改。对可能影响结构承载力或结构安全的问题，建设单位邀请专家及相关单位组织论证，制定了专项整改方案，经设计单位确认、并完善审批程序后组织整改。建设单位根据《福建省公路竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建〔2016〕188号）委托河南省交院工程检测科技有限公司及山东省公路桥梁检测中心进行复查形成复查报告后，组织各参建单位进行专项验收。建设单位认为检测、检查发现的工程质量问题已整改到位，本次交工验收各项工程满足设计和使用功能要求，将结果以《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于上报104国道罗源五里至白塔段公路工程交工验收前外观缺陷修复及复查情况的报告》（罗交国投〔2019〕4号）报送我局。

六、交工验证性检测及核验意见

我局在建设单位组织的工程质量检查、检测及问题整改的基础上，于2019年1月18日组织对该项目路基、桥梁、隧道、路面及交安设施工程交工前质量检测结果进行验证性检测，并对建设单位提交的资料进行审核，签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公〔2019〕FZWB0101号）。建设单位对抽查意见通知书提出的问题组织整改，将整改结果以《罗源县交通国有资产投资经营有限公司关于<福建省交通质监局公路工程质量抽查意见通知书>（闽交质监公〔2019〕FZWB0101号）整改反馈的报告》（罗交国投〔2019〕8号）报送我局。

验证性检测重点对交工前外观检查发现问题的整改情况进行抽查，对路基工程的边坡坡度和支挡工程混凝土强度、桥梁工程的钢筋保护层厚度和混凝土强度、隧道工程的衬砌混凝土强度和衬砌厚度、路面工程的厚度、平整度和相邻板高差、交通安全设施的标线厚度和逆反射系数等指标进行抽查，并将验证性检测结果与建设单位提交的交工验收前工程质量检测结果进行比对，两者结果基本吻合。

七、问题与建议

（一）外观检查发现的问题虽经整改，但试营运期间应加强对桥梁、隧道等重要结构物的养护管理，按规范要求开展定期检查和养护，加强对缺陷修复部位的检查，发现问题及时处理。

（二）加强通车运行阶段路面使用状况的日常巡查和养护，加强对沿线交安设施的排查。

（三）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订；抓紧竣工图的编制。